**Министерство образования и науки Российской Федерации**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**

**высшего образования**

**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана**

**(национальный исследовательский университет)»**

**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**ФАКУЛЬТЕТ** **«Головной учебно-исследовательский и методический центр профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья»**

**КАФЕДРА** «**Системы обработки информации и управления»**

**ГРУППА** **ИУ5Ц – 92Б** УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ-5 .  
 (индекс кафедры)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И.Терехов

(инициалы и фамилия)

« \_\_\_\_\_ » \_\_декабря\_\_ 2023 г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**выполнения выпускной квалификационной работы**

студента: Свинцова Артемий Николаевича .

(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы Аналитическая система на основе машинного обучения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **№ п/п** | **Наименование этапов выпускной квалификационной работы** | **Сроки выполнения этапов** | | **Отметка о выполнении** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** | **Должность** | **подпись, ФИО** |
| 1. 1. | Выбор темы ВКРБ, утверждение научным руководителем | *12.10.2023* |  | Руководитель ВКР | Строганов В.Ю. |
|  | Представление документов “Задание на выполнение ВКРБ”, “Календарный план выполнения ВКРБ” (Смотр № 1) | *07.12.2023*  *Планируемая*  *дата* |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Формулирование проблемы, цели и задач работы, определение предметной области | *25.12.2023 Планируемая*  *дата* |  | Руководитель ВКР | Строганов В.Ю. |
|  | Подготовка рабочих материалов, утверждение структуры работы, уточнение календарного плана | *12.02.2024 Планируемая*  *дата* |  | Руководитель ВКР | Строганов В.Ю. |
|  | Разработка первой части РПЗ “Постановка задач разработки” | *26.02.2024 Планируемая*  *дата* |  | Руководитель ВКР | Строганов В.Ю. |
|  | Разработка технического задания | *11.03.2024 Планируемая*  *дата* |  | Руководитель ВКР | Строганов В.Ю. |
|  | Представление рабочих материалов, набора данных, технического задания  (Смотр № 2) | *20.03.2024 Планируемая*  *дата* |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Оформление первой части РПЗ | *30.03.2024 Планируемая*  *дата* |  | Руководитель ВКР | Строганов В.Ю. |
|  | Разработка программы и методики испытания | *19.04.2024 Планируемая*  *дата* |  | Руководитель ВКР | Строганов В.Ю. |
|  | Разработка второй части РПЗ “Конструкторско-технологическая часть” | *26.04.2024 Планируемая*  *дата* |  | Руководитель ВКР | Строганов В.Ю. |
|  | Защита макета программы (АСОиУ) | *12.05.2024 Планируемая*  *дата* |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Разработка заключения, приложений, оформление работы | *17.05.2024 Планируемая*  *дата* |  | Руководитель ВКР | Строганов В.Ю. |
|  | Подготовка доклада и презентации | *24.05.2024 Планируемая*  *дата* |  | Руководитель ВКР | Строганов В.Ю. |
|  | Получение заключения научного руководителя | *27.05.2024 Планируемая*  *дата* |  | Руководитель ВКР | Строганов В.Ю. |
|  | Допуск работы к защите на ГЭК (нормоконтроль) | *29.05.2024 Планируемая*  *дата* |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Защита работы на ГЭК | *04.06.2024 Планируемая*  *дата* |  | Комиссия ГЭК |  |

*Студент Свинцов А.Н.* *Руководитель работы Строганов В.Ю,*

(подпись, дата) (подпись, дата)

*08.12.2023 г. 08.12.2023 г.*